# TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

| 1 – Nome do Projeto | 2 – Código |
| --- | --- |
| Desenvolvimento de Plataforma Web Integrada para Papelaria Central Parque | DyTech_PCP |
| 3 – Líder do Projeto | 3.1 - Área de lotação |
| Felipe Augusto Souza Lopes | Líder do projeto |
| 3.2 – E-mail | 3.3 – Telefone |
| 00118830@aluno.uniso.br | (15) 99790-6704 |
| 4 – Gestores do Projeto | 4.1 – Área de lotação |
| Miguel de Oliveira Jardim | Gerente Adjunto do Projeto |
| 4.2 – E-mail | 4.3 – Telefone |
| 00120242@aluno.unsio.br | (15) 98184-4687 |
| 5. Objetivo do Documento |  |
| O presente documento tem como finalidade formalizar a criação do Projeto Integrador – Desenvolvimento de Plataforma Web Integrada para a Papelaria Central Parque, estabelecendo suas diretrizes, objetivos e escopo. Seu propósito é oficializar o início do projeto, garantindo o alinhamento entre todos os integrantes do grupo quanto às atividades a serem realizadas, responsabilidades atribuídas e resultados esperados. Além disso, o documento visa detalhar as principais características do projeto, incluindo sua justificativa, premissas, restrições e riscos, servindo como referência durante todo o ciclo de desenvolvimento. Por fim, este TAP também será utilizado como instrumento de acompanhamento, visto que contempla um registro de versões, permitindo documentar alterações, evoluções e melhorias realizadas ao longo do semestre, mantendo assim a rastreabilidade e a transparência do processo de desenvolvimento. |  |

| 6 – Histórico de Mudança |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Descrição | Autor |
| 1.0 | 10/09/2025 | Versão inicial do TAP | Felipe Lopes |

7 – Objetivo do Projeto

Objetivo Geral Desenvolver uma plataforma web integrada para a Papelaria Central Parque, incorporando recursos de back-end, front-end com framework, banco de dados e práticas de DevOps, a fim de modernizar a presença digital da empresa, otimizar a comunicação com clientes e oferecer funcionalidades que apoiem a gestão dos serviços e produtos. Objetivos Específicos -Implementar um formulário de orçamento personalizado, permitindo que os clientes solicitem estimativas de forma rápida e prática. -Estruturar um banco de dados relacional para armazenamento seguro e organizado das informações de produtos, serviços, orçamentos e contatos. -Integrar um sistema de autenticação com possibilidade futura de expansão para autenticação em duas etapas (2FA). -Desenvolver uma área administrativa para que a papelaria possa cadastrar, editar e gerenciar produtos, serviços e solicitações de orçamento. -Aplicar práticas de DevOps para versionamento, integração contínua e, se possível, automação de deploy. -Garantir que o sistema seja responsivo e acessível, oferecendo boa experiência de navegação em dispositivos móveis e desktops. -Seguir boas práticas de segurança da informação, incluindo proteção de dados sensíveis dos clientes.

8 – Justificativa

A digitalização dos negócios é uma realidade crescente, especialmente em empresas de pequeno e médio porte que buscam ampliar sua competitividade no mercado. A Papelaria Central Parque, localizada em Sorocaba, apresenta a necessidade de modernizar sua presença digital, de forma a melhorar a comunicação com seus clientes e otimizar seus processos internos. O desenvolvimento de uma plataforma web integrada surge como solução estratégica para atender essas demandas, oferecendo funcionalidades que vão além de um simples site institucional, como o formulário de orçamento personalizado, a gestão de serviços e produtos e a implementação de práticas de segurança digital. Além disso, este projeto contribui para a formação acadêmica e profissional dos alunos, pois proporciona a aplicação prática de conhecimentos em back-end, front-end com framework. banco de dados e DevOps, promovendo uma experiência próxima da realidade do mercado de trabalho. Com isso, o projeto não apenas gera benefícios diretos para a papelaria e seus clientes, mas também possibilita aos estudantes vivenciarem a construção de uma solução tecnológica completa, alinhada às demandas contemporâneas de inovação, acessibilidade e eficiência.

9 – Escopo

O presente projeto tem como escopo o desenvolvimento de uma plataforma web integrada para a Papelaria Central Parque, contemplando funcionalidades que atendam tanto às necessidades de clientes quanto da própria papelaria. Itens que serão entregues ao final do projeto: -Página inicial institucional com apresentação da papelaria e navegação intuitiva. -Formulário de orçamento personalizado, permitindo que clientes solicitem estimativas de produtos e serviços de forma prática. -Banco de dados relacional para armazenamento seguro de informações referentes a produtos, serviços, orçamentos e contatos. -Área administrativa para gerenciamento de produtos, serviços e solicitações de orçamento, com autenticação de usuários. -Sistema de autenticação básico, com possibilidade futura de expansão para autenticação em duas etapas (2FA). -Integração com e-mail para envio automático das solicitações de orçamento. -Design responsivo, garantindo acessibilidade e usabilidade em dispositivos móveis e desktops. -Aplicação de práticas de DevOps, como versionamento do código, integração contínua e automação parcial de deploy. -Documentação do sistema, incluindo manual de uso para a papelaria e registro técnico para manutenção futura.

10 – Não-Escopo

Itens que não fazem parte do escopo nesta fase: -Integração com sistemas de pagamento online ou e-commerce. -Aplicativos móveis nativos (Android ou iOS). -Implementação completa de segurança avançada (como criptografia ponta a ponta ou autenticação multifator em produção). -Integração com sistemas externos de ERP ou gestão empresarial. Esse escopo garante que o projeto seja viável dentro do prazo estabelecido, ao mesmo tempo em que cria bases sólidas para expansões futuras, caso a papelaria deseje evoluir a solução para novos patamares digitais.

| 11 – Parte Interessada | Representante | Relacionamento com o projeto |
| --- | --- | --- |
| Alta gestão (Diretoria) | Lucas Souza (Empresário) | Interesse na parte empresarial. |
| Gerente do projeto | Felipe Lopes (Líder do projeto) | Responsável pelo andamento do projeto. |

| 12 – Equipe Básica | Papel desempenhado |
| --- | --- |
| Eduardo Godoi Vieira – 00118703 | Desenvolvedor Back-End |
| Felipe Augusto Souza Lopes – 00118830 | Líder técnico do Projeto |
| Gabriel Prestes Jardine – 00120898 | Coordenador de Documentação |
| Gianluca de Vechi Brostoline – 00119806 | Desenvolvedor Front-End |
| Juan Dantas Morales – 00118585 | Desenvolvedor Front-End |
| Luiz Fernando Soares de Carvalho – 00119966 | Desenvolvedor Back-End |
| Miguel de Oliveira Jardim – 00120242 | Coordenador Técnico |
| 13 – Orçamento Previsto | 14 – Prazo Previsto |  |
| O orçamento fictício do projeto está estimado em aproximadamente R$ 22.740,00. | - 29/11/2025 |  |

| 14 – Premissas (Suposições dadas como certas para o projeto) |  |
| --- | --- |
| 1. | A equipe terá dedicação parcial ao projeto, conciliando as atividades acadêmicas e pessoais com as demandas do desenvolvimento. |
| 2. | Todos os integrantes possuem acesso a computadores pessoais com conexão estável à internet para execução das atividades. |
| 3. | As tecnologias definidas (HTML, CSS, Tailwind, JavaScript, React, Node, MySQL e ferramentas DevOps) serão suficientes para atender às necessidades do projeto. |
| 4. | O cliente fictício (Papelaria Central Parque) colaborará fornecendo informações sobre produtos, serviços e processos internos para alimentar o sistema. |
| 5. | Os recursos tecnológicos estimados no orçamento (hospedagem, domínio, SSL e ferramentas de versionamento) estarão disponíveis durante todo o período de execução. |

| ##### Aprovação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsável | Data | ##### Assinatura |

Fica acordado o Projeto de Serviço, favor imprimir 2 vias da Abertura do Projeto e assinar ambas, para cada Responsável possui uma (01) via.

15 – Cronograma

Setembro (16/09 a 30/09) Definição dos requisitos funcionais e não funcionais. Estruturação inicial do banco de dados. Configuração do repositório de versionamento (GitHub/GitLab). Outubro (01/10 a 31/10) Desenvolvimento das funcionalidades de back-end. Implementação do formulário de orçamento personalizado. Integração inicial com o banco de dados MySQL. Início da documentação técnica e de usuário. Novembro (01/11 a 15/11) Configuração e testes de ambiente com práticas DevOps (deploy automatizado e controle de versão). Testes de integração entre front-end, back-end e banco de dados. Ajustes finais no design e na responsividade do site. Novembro (16/11 a 25/11) Validação do sistema junto ao cliente fictício (Papelaria Central Parque). Revisão e finalização da documentação. Preparação da apresentação e do vídeo pitch. 29/11 – Entrega Final Entrega oficial do projeto concluído, com site funcional, documentação completa e apresentação para a banca avaliadora.

16 – Atividades Desenvolvidas